Российская Федерация

Новгородская область Шимский район

Администрация Медведского сельского  поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2017  № 156

с.Медведь

| ## О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории Медведского сельского поселении на 2017 -2019 годы» |  |
| --- | --- |

Администрация Медведского  сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную   программу Медведского сельского поселения « Благоустройство территории Медведского сельского поселения на 2017-2019 годы» (далее - Программа), утвержденной постановлением Администрации Медведского сельского поселения № 239 от 26.12.2016 г., изложив в новой прилагаемой редакции.

2. Разместить постановление  на официальном сайте Администрации Медведского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения                                      И.В.Боченкова

|  | Приложение № 1 к постановлению Администрации Медведского сельского поселения От 27.12.2017 № 155 Приложение № 1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации Медведского сельского поселения, их формирования и реализации |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Благоустройство территории Медведского сельского поселения  на 2017-2021 годы»

Паспорт

муниципальной  программы

1. Наименование муниципальной программы:

«Благоустройство территории Медведского сельского поселения  на 2017 -2021годы».

2. Ответственный исполнитель: Администрация Медведского сельского поселения (далее - Администрация).

3. Соисполнители муниципальной программы: нет

4. Программа включает следующие подпрограммы:

1. «Освещение улиц в Медведском сельском поселении».

2. «Озеленение территории Медведского сельского поселения».

3. «Прочие мероприятия  по благоустройству Медведского сельского поселения».

5.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| N п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель 1 Обеспечение безопасного проживания и жизнедеятельности населения поселения, обеспечение экологической безопасности, улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1. Освещение улиц в Медведском сельском поселении |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество замененных светильников, шт. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 1.1.2. | Количество светильников уличного освещения, шт. | 293 | 293 | 295 | 297 | 300 |
| 1.1.3. | Количество освещенных населенных пунктов | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1.2. | Задача 2. Озеленение территории Медведского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев, ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.2.2. | Количество посаженных деревьев, ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.2.3. | Количество приобретенного посадочного материала, ед. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.2.4. | Количество приобретенного садового инвентаря, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3. | Задача 3. Прочие мероприятия по благоустройству Медведского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Количество привлеченных общественных рабочих, чел | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.3.2. | Количество убранных стихийных навалов мусора на территории населенных пунктов, ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1.3.3. | Приведение водоотводящей канавы в удовлетворительное состояние, пог.м | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.3.4. | Изготовление указателей с названиями улиц и номерами домов, шт. | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| 1.3.5. | Проведение конкурса по благоустройству, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3.6. | Содержание садовой техники, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.3.7. | Уничтожение борщевика Сосновского, га | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2.0 | 2.0 |
| 1.3.8. | Содержание и благоустройство детских площадок, ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3.9. | Содержание и благоустройство плоскостного спортивного сооружения с.Медведь, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3.10. | Перевозка невостребованных трупов в морг, ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.3.11 | Мощение дорожки тротуарной плиткой, ед. | 1 | - | - | - | - |
| 1.3.12. | Благоустройство площади с.Медведь, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2021 годы

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | бюджет сельского поселения | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2017 | - | - | - | - | 2239,5 | 2239,5 |
| 2018 | - | - | - | - | 2231,0 | 2231,0 |
| 2019 | - | - | - | - | 2130.0 | 2130.0 |
| 2020 | - | - | - | - | 2200.0 | 2200.0 |
| 2021 | - | - | - | - | 2250.0 | 2250.0 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 11050,5 | 11050,5 |

- 8. Ожидаемые результаты реализации программы, социально-экономическая эффективность программы.

В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей результативности:

- повышение освещенности улично-дорожной сети Медведского сельского поселения;

- улучшение санитарного и экологического состояния поселения;

- благоустройство и озеленение территории с целью удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания;

- устранение неблагоприятных ситуаций в результате паводковых ситуаций;

- привлечение населения к проблемам благоустройства и озеленения территории;

- оснащение улиц указателями с названиями улиц и номерами домов.

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства, обоснование необходимости решения проблем благоустройства программными методами.

На территории Медведского сельского поселения расположено 25 населённых пунктов. В настоящее время население поселения составляет 2277 человек. Высокий уровень благоустройства населённых пунктов – необходимое улучшение условий жизни населения. В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание территорий населенных пунктов, территорий гражданских кладбищ. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых отходов, освещение улиц поселения

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Несмотря на предпринимаемые меры, периодически возникают несанкционированные свалки мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

В населенных пунктах имеются водоотводящие канавы, которые требуют углубления и расчистки от кустарника и травы. Так как сточные канавы представляют собой вырытые в земле траншеи, с неукреплёнными стенками и дном, сточные воды, протекая по ним, наносят землю, тем самым уменьшая глубину траншей и ширину труб под дорогами.  Все эти факторы затрудняют движение сточных вод по водоотводящим канавам и способствуют подтоплению домов. Поэтому, ежегодно, в осенний и весенний период, необходимо производить очистку канав от нанесённой земли и мусора, а в летнее время производить выкашивание сорной растительности в водоотводящих канавах и прилегающей к ним территории.

По населенным пунктам высажены быстро растущие породы деревьев, такие как тополь. В течение последних пятидесяти лет эти деревья сильно разрослись. Деревья находятся в состоянии угрожающем жизни людей (кроны деревьев усохли, во время порывов ветра сухие ветви падают с большой высоты). В связи с большими затратами на опиловку деревьев достигающих высоты свыше 35 м. администрации поселения необходимо в бюджете поселения учитывать денежные средства на опиловку подобных деревьев. Высохшие деревья, которые произрастают на территории населенных пунктов,  увеличивают опасность возникновения пожаров. Поэтому администрации поселения необходимо производить скашивание травы и уничтожение очагов произрастания растений, вызывающих аллергическую реакцию.

Борщевик Сосновского с конца 70-х годов культивировался на территории поселения как перспективная кормовая культура. Посевы производились на полях, расположенных вблизи центральных усадеб бывших  сельскохозяйственных предприятий. Среди населённых пунктов поселения наиболее распространён борщевик в д.д. Старый Медведь, Верхний Прихон, Менюша, Ушно, Взъезды, с. Медведь. В последние годы борщевик перемещается на  приусадебные участки, владельцы которых не проживают на территории поселения или по каким-либо причинам не могут обрабатывать свои земельные участки.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с мероприятиями настоящей программы.

2. Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по показателям, по результатам исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении подпрограмм.

Наружное освещение: Требуется регулярная замена ламп уличного освещения, установка дополнительного освещения по населенным пунктам.

Озеленение: Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб.

Прочие расходы по благоустройству населенных пунктов: Прочие мероприятия по благоустройству в населенных пунктах включают содержание территории населенных пунктов в надлежащем виде.

На результат реализации программы могут повлиять риски, как внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя программы, так и внешние, наступление  которых  не зависит от действий исполнителя программы.

К внутренним рискам реализации программы относятся:

- низкая исполнительная дисциплина исполнителей программы;

- несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий программы;

- недостаточная оперативность корректировки хода реализации программы при наступлении внешних рисков реализации программы.

Мерами по управлению внутренними рисками реализации программы являются: детальное планирование хода реализации программы; оперативный мониторинг хода реализации программы; своевременная корректировка основных мероприятий и сроков их исполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

К внешним рискам реализации программы относятся:

- макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также с возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне реализации наиболее затратных мероприятий;

- операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой для реализации мероприятий программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов;

- техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования мероприятий программы в пользу других направлений развития сельского поселения и переориентации на ликвидацию последствий катастрофы;

- риски финансовой необеспеченности связаны с недостаточностью бюджетных средств на реализацию мероприятий программы. Эти риски могут привести к не достижению запланированных показателей, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей.

Мерами по управлению внешними рисками реализации программы являются: определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий программы; корректировка основных мероприятий программы и сроков их реализации; обеспечение эффективного целевого использования финансовых средств, в соответствии с определенными приоритетами.

3. Механизм управления реализацией муниципальной программы, который содержит информацию по осуществлению контроля за ходом ее выполнения

Механизм реализации программы включает в себя систему комплексных мероприятий, важными элементами которой являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей программы.

В связи с этим, Администрация Медведского сельского поселения ежегодно осуществляет контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий программы; соблюдением законодательства Российской Федерации при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ в сфере благоустройства; соблюдением финансовой дисциплины при финансировании работ; и оценивает эффективность реализации мероприятий программы.

В процессе реализации муниципальной программы Администрация сельского поселения вправе инициировать внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством - в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Администрация сельского поселения до 05 июля текущего года и до 01 февраля года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 5 к «Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации Медведского сельского поселения, их формирования и реализации», обеспечивает их согласование с Главой администрации Медведского сельского поселения, главным бухгалтером поселения.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

Главный бухгалтер администрации сельского поселения  представляет Главе  Администрации сельского поселения информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части финансового обеспечения муниципальных программ, в том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальных программ.

Общее руководство за реализацию мероприятий программы осуществляет Глава сельского поселения.

Контроль за целевым использованием выделенных бюджетных средств осуществляет главный бухгалтер Администрации сельского поселения.

4. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реали- зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финанси- рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Освещение улиц в Медведском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация подпрограммы «Освещение улиц в Медведском сельском поселении» | Администрация | 2017-2021 | 1.1.1.-1.1.3. | бюджет сельского поселения | 1550,0 | 1510,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1550,0 |
| 2. | Задача 2. Озеленение территории Медведского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация подпрограммы «Озеленение территории Медведского сельского поселения» | Администрация | 2017-2021 | 1.2.1.-1.2.4. | бюджет сельского поселения | 61,0 | 80,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 |
| 3. | Задача 3. Прочие мероприятия по благоустройству Медведского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализация подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству Медведского сельского поселения» | Администрация | 2017-2019 | 1.3.1.-1.3.12. | бюджет сельского поселения | 628,5 | 641,0 | 550,0 | 610,0 | 610, |

|  | Приложение № 2 к постановлению Администрации Медведского сельского поселения От 27.12.2017 № 156 Приложение № 2 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации Медведского сельского поселения, их формирования и реализации |
| --- | --- |

Подпрограмма 1.

«Освещение улиц в Медведском сельском поселении»

муниципальной программы Администрации Медведского сельского

поселения  «Благоустройство территории Медведского сельского поселения на 2017-2021 годы»

1. Исполнители подпрограммы: Администрация.

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

| N п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача 1 Освещение улиц в Медведском сельском поселении |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество замененных светильников, шт. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 1.1.2. | Количество светильников уличного освещения, шт. | 293 | 293 | 295 | 297 | 300 |
| 1.3. | Количество освещенных населенных пунктов, ед. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2017-2021 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | бюджет сель- ского поселения | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2017 | - | - | - | - | 1550,0 | 1550,0 |
| 2018 | - | - | - | - | 1510,0 | 1510,0 |
| 2019 | - | - | - | - | 1500,0 | 1500,0 |
| 2020 | - | - | - | - | 1500,0 | 1500,0 |
| 2021 | - | - | - | - | 1550,0 | 1550,0 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 7610,0 | 7610,0 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- совершенствование эстетического вида поселения в темное время суток, безопасность передвижения граждан.

6. Мероприятия подпрограммы:

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реали- зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1. | Задача 1. Освещение улиц в Медведском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение ламп, расходных материалов | Администрация | 2017-2021 | 1.1. | бюджет поселения | 73,1 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 |  |
| 1.2. | Текущее содержание системы уличного освещения (замена вышедших из стоя ламп, светильников) | Администрация | 2017-2021 | 1.2 | бюджет поселения | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 |  |
| 1.3 | Оплата за потребление электроэнергии для нужд уличного освещения | Администрация | 2017-2021 | 1.3 | бюджет поселения | 1390,0 | 1350,0 | 1320,0 | 1340 | 1340,0 |  |
| 1.4 | Сбор и утилизация ламп ДРЛ | Администрация | 2017-2021 | 1.4 | бюджет поселения | 6,9 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 1550,0 | 1510,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |  |

|  | Приложение № 3 к постановлению Администрации Медведского сельского поселения от 27.12.2017 № 156 Приложение № 2 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации Медведского сельского поселения, их формирования и реализации |
| --- | --- |

Подпрограмма  2.

«Озеленение территории Медведского сельского поселения»

муниципальной программы  Администрации Медведского сельского поселения «Благоустройство территории Медведского сельского поселения на 2017-2021 годы»

- Исполнители подпрограммы: Администрация поселения.

2. Задачи и целевые показатели  подпрограммы:

| N п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Задача 2. Озеленение территории Медведского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев, (ед.) | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2. | Количество приобретенных и посаженных деревьев (ед.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3. | Количество приобретенного посадочного материала, (ед.) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4. | Количество садового инвентаря (ед.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3. Сроки реализации муниципальной подпрограммы: 2017 -2021 годы.

4. Объемы и источники финансирования  подпрограммы по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | бюджет сельского поселения | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2017 | - | - | - | - | 61,0 | 61,0 |
| 2018 | - | - | - | - | 80,0 | 80,0 |
| 2019 | - | - | - | - | 80,0 | 80,0 |
| 2020 | - | - | - | - | 90,0 | 90,0 |
| 2021 | - | - | - | - | 90,0 | 90,0 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 401,0 | 401,0 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации  подпрограммы:

- изменение внешнего облика поселения;

-  улучшение санитарного и экологического состояния поселения;

-  устранение неблагоприятных ситуаций в результате вырубки аварийных  деревьев;

-  благоустройство и озеленение территории с целью удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания.

6. Мероприятия подпрограммы

| - № - п/п | - Наименование мероприятия | - Исполни- - тель | - Срок - реализации | - Целевой - показатель | - Источник - финансирования | - Объем финансирования по годам - (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Задача: Озеленение территории Медведского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Организация спиливания и уборки деревьев с. Медведь | - Администрация | - 2017-2021 | - 1.1. | - бюджет - поселения | - 56,0 | - 75,0 | - 75,0 | 85,0 | 80 |
| - 2. | - Покупка и посадка саженцев деревьев с.Медведь | - Администрация | - 2017-2021 | - 2.1. | - бюджет - поселения | - 0 | - 0 | - 0 | 0 | 5 |
| - 3. | - Покупка посадочного материала (цветы) | - Администрация | - 2017-2021 | - 3.1. | - бюджет - поселения | - 0 | - 5,0 | - 0 | 0 | 0 |
| - 4. | - Приобретение садового инвентаря, инструментов: секаторов, лопат, граблей, перчаток. | - Администрация | - 2017-2021 | - 4.1. | - бюджет - поселения | - 5,0 | - 5,0 | - 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | - Итого |  |  |  |  | - 61,0 | - 80,0 | - 80,0 | 90,0 | 90 |

|  | Приложение № 4 к постановлению Администрации Медведского сельского поселения От 27.12.2017 № 156 Приложение № 2 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации Медведского сельского поселения, их формирования и реализации |
| --- | --- |

Подпрограмма  3.

«Прочие мероприятия по благоустройству Медведского сельского поселения»

муниципальной программы  Администрации Медведского сельского поселения « Благоустройство территории Медведского сельского поселения на 2017-2021 годы»

1. Исполнители подпрограммы: Администрация поселения.

2. Задачи и целевые показатели  подпрограммы:

| N п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Задача: Прочие мероприятия по благоустройству Медведского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество привлеченных общественных рабочих, чел | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2. | Количество убранных стихийных навалов мусора на территории населенных пунктов, ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3. | Количество спиленных и убранных деревьев, ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4. | Проведение конкурса по благоустройству | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Изготовление табличек, ед. | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 |
| 6. | Содержание и ремонт садовой техники, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7. | Проведение обследования территории на засоренность борщевиком Сосновского, составление карты-схемы засоренности по населенным пунктам, ед. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 8 | Проведение комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского на территории сельского поселения, га | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 9 | Содержание и текущий ремонт детских площадок и спортивных сооружений | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | Благоустройство населённых пунктов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 11 | Поддержка местных инициатив граждан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | Поддержка местных инициатив граждан местный бюджет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | Поддержка местных инициатив граждан областной бюджет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2021 годы.

4. Объемы и источники финансирования  подпрограммы по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | бюджет сельского поселения | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2017 | 40,4 | - | - | - | 588,1 | 628,5 |
| 2018 | - | - | - | - | 641,0 | 641,0 |
| 2019 | - | - | - | - | 550,0 | 550,0 |
| 2020 | - | - | - | - | 610,0 | 610,0 |
| 2021 | - | - | - | - | 610,0 | 610,0 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 2999,1 | 3039,5 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации  подпрограммы:

- улучшение санитарного и экологического состояния поселения;

- устранение неблагоприятных ситуаций в результате паводковых ситуаций;

- привлечение населения к проблемам благоустройства и озеленения территории.

6. Мероприятие подпрограммы

| - № - п/п | - Наименование мероприятия | - Исполни- - тель | - Срок - реализации | - Целевой - показатель | - Источник - финансирования | - Объем финансирования по годам - (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача: Прочие мероприятия по благоустройству Медведского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Оплата по трудовым договорам общественным рабочим | - Администрация | - 2017 -2021 | - 1 | - бюджет - поселения | - 40,0 | - 60,0 | - 40,0 | 60,0 | 60,0 |
| - 2. | - Оплата ООО «Экорос» за вывоз мусора, аренда контейнера | - Администрация | - 2017 -2021 | - 2 | - бюджет - поселения | - 55,0 | - 55,0 | - 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| - 3. | - Уборка несанкционированных свалок - (оплата по договорам) | - Администрация | - 2017 -2021 | - 2 | - бюджет - поселения | - 95,0 | - 110,0 | - 90,0 | 100,0 | 100,0 |
| - 4. | - Мероприятия по уборке Гражданских кладбищ поселения (оплата по договорам) | - Администрация | - 2017 -2021 | - 3 | - бюджет - поселения | - 99,0 | - 100,0 | - 70,0 | 90,0 | 90,0 |
| - 5 | - Организация конкурса | - Администрация | - 2017 -2021 | - 4 | - бюджет - поселения | - 10,0 | - 10,0 | - 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| - 6 | - Приобретение указателей с названиями улиц и номерами домов | - Администрация | - 2017 -2021 | - 5 | - бюджет | - 20,0 | - 30,0 | - 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| - 7 | - Приобретение ГСМ, расходного материала, ремонт техники (триммер, бензопила) | - Администрация | - 2017-2021 | - 6 | - бюджет - поселения | - 99,0 | - 110,0 | - 100,0 | 110,0 | 110,0 |
| - 8 | Проведение обследования территории, скашивание, химическая обработка борщевика | Администрация | 2017-2021 | 7,8 | бюджет поселения | 42,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| 9 | Содержание и текущий ремонт детских площадок и спортивных сооружений | Администрация | 2017-2021 | - 9 | бюджет поселения | - 52,9 | - 51,0 | - 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 10. | Благоустройство территории населённых пунктов | Администрация | 2017-2021 | - 10 | бюджет поселения | - 70,0 | - 60,0 | - 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 11 | Поддержка проекта местных инициатив граждан по благоустройству | Администрация | 2017-2021 | - 11.1 | бюджет поселения | - 5,2 | - 0 | - 0 | 0 | 0 |
| 12 | Областная поддержка проекта местных инициатив граждан по благоустройству | Администрация | 2017-2021 | - 11,2 | областной бюджет | - 40,4 | - 0 | - 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | - 628,5 | - 641 | - 550,0 | 610 | 610 |