Российская Федерация

Новгородская область Шимский район

Администрация Медведского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2014  № 54

с. Медведь

- Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по переселению до 31 декабря 2017 года граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации)

- Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»,  муниципальной  программы  «Переселение граждан, проживающих на территории  Медведского сельского поселения, из аварийного жилищного фонда в 2013-2015 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» утвержденной постановлением администрации Медведского сельского поселения  от 29.11.2013 № 184 Администрация Медведского сельского поселения   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Утвердить план мероприятий  («дорожная карта») по переселению до 31 декабря 2017 года граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации).

- 2. Представлять исполнителям в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Новгородской области ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом информацию о ходе реализации планов мероприятий («дорожных карт») по переселению.

- 3. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Павлову Ирину Николаевну.

- 4. Разместить  постановление  на официальном сайте Администрации  Медведского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения                                          М.В. Гусева

- Утвержден

- Постановлением Администрации

- Медведского сельского поселения

- от 08. 04.2014 № 54

- План

- мероприятий («дорожная карта») по переселению до 31 декабря 2017 года граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации)

| - № п/п | - Наименование мероприятия | - Срок исполнения | - Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - 1. | - Подготовка и утверждение муниципальной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | - до 01.01.2014 | - Администрация Медведского сельского поселения |
| - 2. | - Принятие муниципальных правовых актов о бюджете сельского поселения на текущий год и плановый период , предусматривающих необходимые источники финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда в случае приобретения жилых помещений большей площади, чем аварийные, либо превышения цены за 1 кв.м., установленной соответствии с региональной адресной программой «Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области, из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» | - до 01.01.2015 | - Администрация Медведского сельского поселения |
| - 3. | - Заключение муниципальных контрактов на приобретение, строительство жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | - до 01.07.2015 | - Администрация Медведского сельского поселения |
| - 4. | - Заключение договоров социального найма с гражданами, проживающими в муниципальных жилых помещениях, и договоров мены с собственниками помещений | - до 31.12.2015 | - Администрация Медведского сельского поселения |
| - 5. | - Подготовка экономического обоснования приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом состояния рынка услуг подрядных организаций для строительства жилья и рынка готового жилья в сельском поселении | - до 01.01.2015 | - Администрация Медведского сельского поселения |
| - 6 | - Контроль за проведением реконструкции расселяемого аварийного жилищного фонда | - до 31.12.2016 | - Администрация Медведского сельского поселения |

- В качестве контрольного показателя реализации «дорожной карты» определен показатель ликвидации к 1 января 2016 года аварийного жилого фонда на территории Медведского сельского поселения.