Российская Федерация

Новгородская область Шимский район

Администрация Медведского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2014 №  133

с. Медведь

| О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в Медведском сельском поселении на 2014-2016 годы» |  |
| --- | --- |

Администрация Медведского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в Медведском сельском поселении на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением Администрации Медведского сельского поселения от 18.12.2013 № 205, изменения:

1.1. Заменить в  разделе «Паспорт муниципальной программы» п.4 «Цели,  задачи и целевые показатели» в подпункте 1.1.1  в графе 3  показатель «…10» на «…7»; в подпункте 1.2.1.в графе 3 показатель «…7» на «…1».

1.2. Изложить п.4 «Мероприятия муниципальной программы» в новой редакции:

4.  Мероприятия муниципальной программы

| - № - п/п |  | - Наименование мероприятия | - Исполни- - тель | - Срок - реализации | - Целевой - показатель | - Источник - финансирования | - Объем финансирования по годам - (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | - 2014 | - 2015 | - 2016 |  |
| - 1 |  | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |  |
| - 1. Задача Ремонт муниципальных жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. |  | - Ремонт кровли, с. Медведь, ул. С. Куликова, - д. 108, кв3,4 | - Администрация | - 2014 | - 1.1.1 | - бюджет - поселения | - 43,90 | - - | - - |  |
| - 1.6. |  | - Ремонт муниципальных жилых помещений МКД № 115, 2 этаж | - Администрация | - 2014-2016 | - 1.1.1 | - бюджет - поселения | - 62,274 | - 20,0 | - 80,0 |  |
| - 1.7. |  | - Капитальный ремонт системы водоотведения д.№6А | - Администрация | - 2015 | - 1.1.1 | - бюджет - поселения | - - | - 90,0 | - - |  |
| - 1.8. |  | - Ремонт помещений муниципального жилого фонда | - Администрация | - 2014-2016 | - 1.1.1 | - бюджет - поселения | - 49953,31 | - 50,0 | - 70,0 |  |
| - 2. Задача Приобретение и установка общедомовых приборов учета воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 |  | - Приобретение и установка общедомовых приборов учета тепла (софинансирование за муниципальные квартиры) - д. №7 с. Медведь, ул. С.Куликова | - Администрация | - 2014 | - 1.2.1. | - бюджет - поселения | - 8,837 | - - | - - |  |
| - 3. Задача Ремонт дренажной системы МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 |  | - Ремонт дренажной системы (софинансирование за муниципальные жилые помещения) - д. .№№ 3, 2, 114,115 | - Администрация | - 2015 | - 1.3.1. | - бюджет - поселения | - - | - 50,0 | - 50,0 |  |
| - 4. Задача Содержание и ремонт муниципальных помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1 | - Перечисление денежных средств за жилищно-коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям, управляющей компании |  | - Администрация | - 2014 - 2016 | - 1.4.1. | - бюджет - поселения | - 38,0157 | - 30,0 | - 30,0 |  |
| - Задача 5 Участие в региональной программе по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1. | - Перечисление платежей оператору фонда капитального ремонта |  | - Администрация | - 2014-2016 | - 1.5.1. | - бюджет - поселения | - 18019,99 | - 50,0 |  | - 50,0 |
|  | - Итого |  |  |  |  |  | - 221,00 | - 290,0 |  | - 280,0 |

- Глава сельского поселения          М.В.Гусева