Российская Федерация

Новгородская область Шимский район

Администрация  Медведского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2013  № 205

с. Медведь

| Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в Медведском сельском поселении на 2014-2016 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года              № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным Кодексом Российской Федерации, Уставом Медведского  сельского поселения Администрация Медведского  сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  программу «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в Медведском сельском поселении на 2014-2016 годы».

2. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать постановление в газете «Шимские вести» и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

Глава сельского поселения                                 М.В. Гусева

|  | Приложение № 1 к постановлению Администрации Медведского сельского поселения от 18.12.2013 № 205 Приложение № 1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации Медведского сельского поселения, их формирования и реализации |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Капитальный ремонт муниципального жилищного  фонда в Медведском сельском поселении на 2014-2016 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

1. Наименование муниципальной программы:

«Капитальный ремонт муниципального жилищного  фонда  в Медведском сельском поселении на 2014-2016 годы».

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Медведского сельского поселения (далее – Администрация).

3. Соисполнители муниципальной программы: нет

4. Цели, задачи и целевые показатели  программы:

| N п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 1 | Цель 1. Улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда в соответствии со стандартами качества, обеспечивающее гражданам безопасные и комфортные условия проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1 Ремонт муниципальных жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений, (ед.) | 10 |  | 13 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 1.2. | Задача 2 Приобретение и установка общедомовых приборов учета воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество общедомовых приборов, ед. |  | 7 |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 1.3. | Задача 3 Ремонт дренажной системы многоквартирного дома (далее – МКД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Количество МКД, где произведен ремонт дренажа (ед.) | - |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
| 1.4. | Задача 4 Содержание и ремонт муниципальных помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Оплата жилищно-коммунальных услуг ресурсоснабжающим организациям, управляющей компании, % | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 1.5. | Задача 5 Участие в региональной программе по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Оплата взносов фонду капитального ремонта, % | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2014 -2016 годы.

6. Объемы и источники финансирования  программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | бюджет сельского поселения | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | - | - | - | - | 301,0 | 301,0 |
| 2015 | - | - | - | - | 290,0 | 290,0 |
| 2016 | - | - | - | - | 280,0 | 280,0 |
| ВСЕГО | - | - | - | - | 870,0 | 870,0 |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации  программы:

- снижение уровня общего износа муниципального жилого фонда,

-приведение состояния многоквартирных домов, где имеются муниципальные жилые помещения, муниципальных жилых домов, помещений в соответствие с действующими требованиями нормативно-технических документов;

- обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда Медведского сельского поселения;

- способствование  дальнейшей приватизации жилищного фонда, развитие форм его самоуправления.

--------------------------------

<*>  -  целевые    показатели    муниципальной  программы должны отвечать

одному из следующих условий: определяются на основе   данных   государственного   (федерального) статистического наблюдения; определяются на основе данных ведомственной отчетности.

1. Характеристика текущего состояния капитального ремонта жилищного фонда Медведского сельского поселения

Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса обусловлено его неудовлетворительным финансовым положением, высокой затратностью, отсутствием экономических стимулов для снижения издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг, низкой платежеспособностью населения, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов.

На территории поселения расположено 1664 жилых дома, общая площадь жилищного фонда составляет 90013 кв.м., в том числе 16 многоквартирных домов, общей площадью 14465,6 кв.м.

Доля населения,  проживающего в многоквартирных домах, от общей численности населения муниципального образования-19%.Общая площадь муниципального жилищного фонда составляет 6000 кв.м., что составляет 6,6% от общей площади жилого  фонда  поселения.

Состояние инженерных систем, кровель  требует капитального ремонта.

Причинами возникновения этих проблем являются:

естественное старение домов;

высокая  затратность работ по капитальному ремонту;

недостаточность средств собственников на капитальный ремонт

нарушение правил эксплуатации объектов;

недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для жилищно-коммунальных предприятий.

2. Основные направления реализации программы

Каждое мероприятие по проведению работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов и муниципальных жилых помещений состоит из нескольких этапов:

I этап – сбор исходных данных, уточнение технического состояния жилого дома, проработка вариантов капитального ремонта;

II этап – размещение муниципального заказа на проведение капитального ремонта муниципальных жилых домов,  заключение договоров на проведение капитального ремонта муниципального жилищного  фонда;

III этап - проведение работ по капитальному ремонту.

С 2014 года в составе платы за жилье и коммунальные услуги отдельно выделяется взнос на капитальный ремонт в качестве обязательного постоянного платежа, на основании региональной программы капремонта МКД.

В зависимости от выбранного способа формирования фонда капитального ремонта, администрация поселения обязана вносить  платежи за муниципальные жилые помещения МКД.

Решение о капитальном ремонте жилищного фонда принимают собственники помещений  жилищного фонда.

На результат реализации программы могут повлиять риски, как внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя программы, так и внешние, наступление  которых  не зависит от действий исполнителя программы.

К внутренним рискам реализации программы относятся:

- низкая исполнительная дисциплина исполнителей программы;

- несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий программы;

- недостаточная оперативность корректировки хода реализации программы при наступлении внешних рисков реализации программы.

Мерами по управлению внутренними рисками реализации программы являются: детальное планирование хода реализации программы; оперативный мониторинг хода реализации программы; своевременная корректировка основных мероприятий и сроков их исполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

К внешним рискам реализации программы относятся:

- макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также с возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне реализации наиболее затратных мероприятий;

- операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой для реализации мероприятий программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов;

- техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования мероприятий программы в пользу других направлений развития сельского поселения и переориентации на ликвидацию последствий катастрофы;

- риски финансовой необеспеченности связаны с недостаточностью бюджетных средств на реализацию мероприятий программы. Эти риски могут привести к недостижению запланированных показателей, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей.

Мерами по управлению внешними рисками реализации программы являются: определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий программы; корректировка основных мероприятий программы и сроков их реализации; обеспечение эффективного целевого использования финансовых средств, в соответствии с определенными приоритетами.

3. Механизм управления реализацией муниципальной программы, который содержит информацию по осуществлению контроля за ходом ее выполнения

Механизм реализации программы включает в себя систему комплексных мероприятий, важными элементами которой являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей программы.

В связи с этим, Администрация Медведского сельского поселения ежегодно осуществляет контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий программы; соблюдением законодательства Российской Федерации при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ в сфере благоустройства; соблюдением финансовой дисциплины при финансировании работ; и оценивает эффективность реализации мероприятий программы.

В процессе реализации муниципальной программы Администрация сельского поселения вправе инициировать внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством - в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Администрация сельского поселения до 05 июля текущего года и до 01 февраля года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 5 к «Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации Медведского сельского поселения, их формирования и реализации», обеспечивает их согласование с Главой администрации Медведского сельского поселения, главным бухгалтером поселения.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

Главный бухгалтер администрации сельского поселения  представляет Главе  Администрации сельского поселения информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части финансового обеспечения муниципальных программ, в том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальных программ.

Общее руководство за реализацию мероприятий программы осуществляет Глава сельского поселения.

Контроль за целевым использованием выделенных бюджетных средств осуществляет главный бухгалтер Администрации сельского поселения.

Успешное выполнение мероприятий настоящей Программы позволит обеспечить:

снижение уровня общего износа основных фондов жилищного сектора;

повышение качества и надежности оказания жилищно-коммунальных услуг;

создание устойчивой основы для участия населения в управлении  многоквартирными домами.

4.  Мероприятия муниципальной программы

| - № - п/п |  | - Наименование мероприятия | - Исполни- - тель | - Срок - реализации | - Целевой - показатель | - Источник - финансирования | - Объем финансирования по годам - (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | - 2014 | - 2015 | - 2016 |
| - 1 |  | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - 1. Задача Ремонт муниципальных жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. |  | - Ремонт кровли, с. Медведь, ул. С. Куликова, - д. 108, кв3,4 | - Администрация | - 2014 | - 1.1.1 | - бюджет - поселения | - 40,0 | - - | - - |
| - 1.2. |  | - Капитальный ремонт системы отопления МКД №5а с. Медведь, ул. С. Куликова | - Администрация | - 2014 | - 1.1.1 | - бюджет - поселения | - 90,0 | - - | - - |
| - 1.3. |  | - Ремонт жилого помещения (замена проводки, системы отопления, косметический ремонт) - с. Медведь, ул. С. Куликова. д. 87, кв.6, комн. 3 | - Администрация | - 2014 | - 1.1.1 | - бюджет - поселения | - 20,0 | - - | - - |
| - 1.4. |  | - Ремонт кровли, с. Медведь, ул. С. Куликова, - д. 100, кв.1 | - Администрация | - 2014 | - 1.1.1 | - бюджет - поселения | - 30,0 | - - | - - |
| - 1.5. |  | - Ремонт печи с. Медведь, ул. Путриса, 17, кв. 2, - д. Закибье. ул. Центральная, д. 88,кв.2 | - Администрация | - 2014 | - 1.1.1 | - бюджет - поселения | - 40,0 | - - | - - |
| - 1.6. |  | - Ремонт муниципальных жилых помещений МКД № 115, 2 этаж | - Администрация | - 2015-2016 | - 1.1.1 | - бюджет - поселения | - - | - 20,0 | - 80,0 |
| - 1.7. |  | - Капитальный ремонт системы водоотведения д.№6А | - Администрация | - 2014 | - 1.1.1 | - бюджет - поселения | - - | - 90,0 | - - |
| - 1.8. |  | - Ремонт помещений муниципального жилого фонда | - Администрация | - 2015 | - 1.1.1 | - бюджет - поселения | - - | - 50,0 | - 70,0 |
| - 2. Задача Приобретение и установка общедомовых приборов учета воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 |  | - Приобретение и установка общедомовых приборов учета воды (софинансирование за муниципальные квартиры) - д. №№ 2, 3, 6, 6а, 5а, 87, 88 с. Медведь | - Администрация | - 2014 | - 1.2.1. | - бюджет - поселения | - 20,0 | - - | - - |
| - 3. Задача Ремонт дренажной системы МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 |  | - Ремонт дренажной системы (софинансирование за муниципальные жилые помещения) - д. .№№ 3, 2, 114,115 | - Администрация | - 2015 | - 1.3.1. | - бюджет - поселения | - - | - 50,0 | - 50,0 |
| - 4. Задача Содержание и ремонт муниципальных помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1 | - Перечисление денежных средств за жилищно-коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям, управляющей компании |  | - Администрация | - 2014 - 2016 | - 1.4.1. | - бюджет - поселения | - 30,0 | - 30,0 | - 30,0 |
| - Задача 5 Участие в региональной программе по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1. | - Перечисление платежей оператору фонда капитального ремонта |  | - Администрация | - 2014-2016 | - 1.5.1. | - бюджет - поселения | - 31,0 | - 50,0 | - 50,0 |
|  | - Итого |  |  |  |  |  | - 301,0 | - 290,0 | - 280,0 |