Российская Федерация

Новгородская область Шимский район

Администрация Медведского сельского  поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2013 № 156

с.Медведь

| Об утверждении муниципальной целевой программы «Описание границ населённых пунктов Медведского сельского поселения на 2013 год» |  |
| --- | --- |

- В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и долгосрочной областной целевой программой «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации области от 29.09.2011 № 464, Администрация Медведского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Описание границ населённых пунктов Медведского сельского поселения на 2013 год» (далее Программа).

- 2. Контроль  за выполнением мероприятий программы оставляю за собой.

3. Опубликовать постановление в газете «Шимские вести» и разместить на официальном сайте Администрации Медведского сельского поселения  в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

Глава сельского поселения                М.В. Гусева

|  | Утверждена постановлением Администрации Медведского сельского поселения от 22.10.2013 № 156 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Описание границ населённых пунктов

Медведского сельского поселения  на  2013 год»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной целевой программы (далее – МЦП) | Муниципальная целевая программа «Описание границ населённых пунктов Медведского сельского поселения на 2013 год» |
| --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя за реализацию МЦП | Администрация Медведского сельского поселения |
| Цель МЦП | Постановка границ Медведского сельского поселения как объектов землеустройства на кадастровый учет |
| Задачи МЦП | Проведение работ по описанию и утверждению границ населённых пунктов Медведского сельского поселения в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства. |
| Сроки реализации МЦП | 2013 год |
| Целевые индикаторы реализации программы | Количество населенных пунктов Медведского сельского поселения, имеющих установленные границы в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства: 11 населённых пунктов |
| Объем финансирования, всего: в том числе средства областного бюджета средства бюджета поселения | 98,905 тыс.руб. 23, 905 тыс. руб. 75,0 тыс. руб. |

- Краткая характеристика состояния дел по  описанию границ населённых пунктов Медведского сельского поселения, целесообразности                                                                                                и необходимости разработки  муниципальной целевой программы

Работы по координатному описанию границ необходимы для кадастрового деления территории в целях ведения государственного кадастрового учета объектов недвижимости.

Под картографическим описанием границ населённых пунктов Медведского сельского поселения понимаются планы (карты) границ населённых пунктов с приложением отраженных в текстовой форме сведений о границах населённых пунктов, а также описания ориентиров местности, по которым проходят границы населённых пунктов.

В Медведском сельском поселении насчитывается 25 населённых пунктов. По 14 населенным пунктам произведены работы по описанию границ, сведения внесены в  государственный кадастровый  учет объектов недвижимости.

Разработка муниципальной целевой программы по описанию границ 11 населённых пунктов  Медведского сельского поселения (далее – Программа) позволит выполнить требования законодательства об установлении границ населенных пунктов  в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства.

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является постановка границ населённых пунктов Медведского сельского поселения как объектов землеустройства на кадастровый учет.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

проведение работ по описанию и утверждению границ  населённых пунктов Медведского сельского поселения в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства.

3.Срок реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена на  2013 год.

4. Целевые индикаторы Программы

Целевым индикатором в настоящей Программе выступает количество населенных пунктов, имеющих установленные границы в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства.

| Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Населенные пункты Медведского сельского поселения, имеющие установленные границы в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства | Ед. | 11 |

5. Перечень программных мероприятий

| п/п | Наименование | Кол-во населённых пунктов | Срок реализа- ции мероприятий | Сумма | Областной бюджет | Бюджет городского поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов Медведского сельского поселения в координатах характерных точек и внесению сведений о границах в государственный кадастр недвижимости (д.Любач, Старый Медведь, Закибье, Шарок, Горное Веретье, Сосенка, Менюша, Ванец, Взъезды, Ушно, Заречье). | 11 | 2013г | 98,905 | 23,905 | 75,0 |

6. Ресурсное обеспечение программы.

Общий объем финансирования программы за счет всех источников финансирования:

на 2013г. составляет    -  98, 905 тыс. руб.

в том числе: средства областного бюджета - 23, 905  тыс. руб.

средства  бюджета поселения   75,0       тыс.  руб.

7. Ожидаемая оценка эффективности Программы

Выполнение мероприятий программы позволит:

- иметь по всем населенным пунктам Медведского сельского поселения установленные границы в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства;

- обеспечить формирование сведений об объектах недвижимости как объектах налогообложения;

- обеспечить информационное взаимодействие граждан и хозяйствующих субъектов с органами, осуществляющими государственный кадастровый учет объектов недвижимости;

- создать базы данных об объектах недвижимого имущества в целях формирования инвестиционной политики сельского поселения и привлечения инвесторов на территорию поселения;

- обеспечить информационное взаимодействие между органами по формированию, кадастровому учету, технической инвентаризации, оценке, регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, налоговыми органами, органами по управлению государственным и муниципальным имуществом, органами по управлению фондом недр, лесным и водным фондом и др.

8. Система управления реализацией Программы

Система управления Программой направлена на достижение поставленных Программой целей и задач и эффективности от проведения мероприятий.

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Глава Медведского сельского поселения.

Ответственным исполнителем мероприятий Программы является Администрация Медведского сельского поселения.

_________________________________