Российская Федерация

Новгородская область Шимский район

Администрация Медведского сельского  поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2013 № 200

с.Медведь

| «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Медведского сельского поселения на 2014-2016 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Медведского сельского поселения, постановлением Администрации поселения  от 06.09.2013 № 135 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации Медведского сельского поселения, их формирования и реализации» Администрация Медведского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Медведского сельского поселения на 2014 -2016 годы».

2. Признать с 1 января 2014 года утратившими силу постановления Администрации Медведского сельского поселения:

- от 25.01.2013 № 4   «Об утверждении муниципальной целевой Программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории Медведского сельского поселения на 2013 - 2014 годы»;

- от 20.09.2012 № 102 «Об утверждении целевой программы «Борьба с борщевиком Сосновского в Медведском  сельском поселении на 2013-2015годы»;

- от 15.11.2010 № 224 «Об утверждении целевой   программы  «Содержание и благоустройство братских захоронений на  территории Медведского сельского поселения на 2011-2013  годы»;  целевой про-

- от 15.11.2010 № 223 «Об утверждении целевой программы  «Озеленение  территории Медведского сельского поселения на 2011-2013  годы»;  целевой про-

- от 15.11.2010 № 225 «Об утверждении целевой программы «Колодцы Медведского сельского поселения  на 2011-2013 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- 4. Опубликовать постановление в газете «Шимские вести» и на сайте Администрации Медведского сельского поселения в сети «Интернет» медведское.рф.

- 5. Настоящее постановление  вступает в силу с 1 января  2014 года.

- Глава сельского поселения                       М.В. Гусева

|  | Приложение № 1 к постановлению Администрации Медведского сельского поселения от 18.12.2013 № 200 Приложение № 1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации Медведского сельского поселения, их формирования и реализации |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Благоустройство территории Медведского сельского поселения  на 2014 -2016 годы»

Паспорт

муниципальной  программы

1. Наименование муниципальной программы:

«Благоустройство территории Медведского сельского поселения  на 2014 -2016 годы».

2. Ответственный исполнитель: Администрация Медведского сельского поселения (далее - Администрация).

3. Соисполнители муниципальной программы: нет

4. Программа включает следующие подпрограммы:

1. «Освещение улиц в Медведском сельском поселении».

2. «Озеленение территории Медведского сельского поселения».

3. «Содержание и благоустройство братских захоронений на территории Медведского сельского поселения».

4. «Колодцы Медведского сельского поселения».

5. «Прочие мероприятия  по благоустройству Медведского сельского поселения».

6. «Эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения в Медведском сельском поселении».

5.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| N п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Цель 1 Обеспечение безопасного проживания и жизнедеятельности населения поселения, обеспечение экологической безопасности, улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования. |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Освещение улиц в Медведском сельском поселении |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество замененных ламп ДРЛ, шт. | 40 | 45 | 50 |
| 1.1.2. | Установка новых фонарей, шт. | 5 | 5 | 5 |
| 1.1.3. | Количество освещенных населенных пунктов | 25 | 25 | 25 |
| 1.2. | Задача 2. Озеленение территории Медведского сельского поселения |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев с. Медведь, ед. | 10 | 12 | 16 |
| 1.2.2. | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев д. Менюша, д. Верхний Прихон, д. Закибье, ед. | 10 | 10 | 10 |
| 1.2.3. | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев с. Медведь, Гражданское кладбище, ед. | 5 | 6 | 10 |
| 1.2.4. | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев д. Высоково, Гражданское кладбище, ед. | 3 | 4 | 6 |
| 1.2.5. | Количество приобретенных и посаженных деревьев с. Медведь, ед. | 7 | 10 | 13 |
| 1.2.6. | Количество приобретенных и посаженных деревьев д. Менюша, д. Закибье, д. Большие Угороды, ед. | 5 | 8 | 10 |
| 1.2.7. | Количество приобретенных цветочных вазонов, ед. | 1 | 2 | 3 |
| 1.2.8. | Количество приобретенного посадочного материала, ед. | 100 | 130 | 150 |
| 1.2.9. | Количество садового инвентаря, ед. | 7 | 8 | 10 |
| 1.2.10. | Организация и скашивание сорной растительности (работа по договорам, покупка бензина, ремонт триммера) с. Медведь, кв. м | 1500 | 2000 | 2000 |
| 1.2.11. | Организация и скашивание сорной растительности около бесхозяйных зданий Медведского поселения (работа по договорам, покупка бензина, ремонт триммера), кв. м | 1000 | 1300 | 1500 |
| 1.2.12. | Проведение обследования территории на засоренность борщевиком Сосновского, составление карты-схемы засоренности по населенным пунктам, ед. | 25 | 25 | 25 |
| 1.2.13 | Проведение комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского на территории сельского поселения, га | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 1.3. | Задача 3. Содержание и благоустройство братских захоронений на территории Медведского сельского поселения |  |  |  |
| 1.3.1. | Количество отремонтированных братских захоронений, ед. | 9 | 9 | 9 |
| 1.3.2. | Количество братских захоронений, где проводились мероприятия по благоустройству, ед. | 9 | 9 | 9 |
| 1.3.3. | Количество выкопанных могил с целью перезахоронения останков погибших в годы Великой Отечественной войны, ед. | 2 | 2 | 2 |
| 1.3.4. | Количество приобретённых венков, ед. | 12 | 12 | 12 |
| 1.4. | Задача 4. Колодцы Медведского сельского поселения |  |  |  |
| 1.4.1. | Количество отремонтированных или построенных колодезных домиков, ед. | 2 | 1 | 2 |
| 1.4.2. | Количество взятых проб и представленных протоколов лабораторных исследований, ед. | 2 | 1 | 1 |
| 1.4.3. | Количество очищенных и обработанных колодцев, ед. | 1 | 3 | 1 |
| 1.4.4. | Количество приобретенного инвентаря (ведра, цепь), ед. | 4 | 4 | 4 |
| 1.5. | Задача 5. Прочие мероприятия по благоустройству Медведского сельского поселения |  |  |  |
| 1.5.1. | Количество привлеченных общественных рабочих, чел | 5 | 7 | 7 |
| 1.5.2. | Количество убранных несанкционированных свалок, ед. | 10 | 9 | 8 |
| 1.5.3. | Приведение водоотводящей канавы в удовлетворительное состояние, пог.м | 200 | 200 | 200 |
| 1.5.4. | Изготовление указателей с названиями улиц и номерами домов, шт. | 50 | 70 | 80 |
| 1.5.5. | Проведение конкурса по благоустройству, ед. | 1 | 1 | 1 |
| 1.5.6. | Содержание садовой техники, ед. | 2 | 2 | 3 |
| 1.6. | Задача 6. Эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения в Медведском сельском поселении. |  |  |  |
| 1.6.1. | Количество бывших сельскохозяйственных предприятий, по которым проведена процедура оформления земельных участков в муниципальную собственность | 1 | 1 | 2 |

<*>  -  целевые    показатели    муниципальной  программы должны отвечать одному из следующих условий:

определяются на основе   данных   государственного   (федерального) статистического наблюдения; определяются на основе данных ведомственной отчетности.

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2016 годы

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | бюджет сельского поселения | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | - | - | - | - | 1977,3 | 1977,3 |
| 2015 | - | - | - | - | 1682,0 | 1682,0 |
| 2016 | - | - | - | - | 1172,4 | 1172,4 |
| ВСЕГО | - | - | - | - | 4831,7 | 4831,7 |

- 8. Ожидаемые результаты реализации программы, социально-экономическая эффективность программы.

В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей результативности:

- повышение освещенности улично-дорожной сети Медведского сельского поселения;

- улучшение санитарного и экологического состояния поселения;

- благоустройство и озеленение территории с целью удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания;

- комплексное решение проблем, связанных с благоустройством и ремонтом братских могил и воинских захоронений на территории поселения;

- приведение санитарно-технического состояния общественных колодцев и качества воды в соответствие с требованиями санитарных правил и норм;

- повышение степени удовлетворенности населения качеством питьевой воды

- устранение неблагоприятных ситуаций в результате паводковых ситуаций

- привлечение населения к проблемам благоустройства и озеленения территории

- оснащение улиц указателями с названиями улиц и номерами домов;

- признание прав муниципальной собственности невостребованных земельных участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения.

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства, обоснование необходимости решения проблем благоустройства программными методами.

На территории Медведского сельского поселения расположено 25 населённых пунктов. В настоящее время население поселения составляет 2314  человек. Высокий уровень благоустройства населённых пунктов – необходимое улучшение условий жизни населения. В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание территорий населенных пунктов, территорий гражданских кладбищ и братских захоронений. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых отходов, освещение улиц поселения. В настоящее время недостаточно организовано уличное освещение в населенных пунктах Медведского сельского поселения.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

В населенных пунктах имеются водоотводящие канавы, которые требуют углубления и расчистки от кустарника и травы. Так как сточные канавы представляют собой вырытые в земле траншеи, с неукреплёнными стенками и дном, сточные воды, протекая по ним, наносят землю, тем самым уменьшая глубину траншей и ширину труб под дорогами.  Все эти факторы затрудняют движение сточных вод по водоотводящим канавам и способствуют подтоплению домов. Поэтому, ежегодно, в осенний и весенний период, необходимо производить очистку канав от нанесённой земли и мусора, а в летнее время производить выкашивание сорной растительности в водоотводящих канавах и прилегающей к ним территории.

По населенным пунктам высажены быстро растущие породы деревьев, такие как тополь. В течение последних пятидесяти лет эти деревья сильно разрослись. До настоящего момента работы на этих деревьях не проводились. Поэтому деревья находятся в состоянии угрожающем жизни людей (кроны деревьев усохли, во время порывов ветра сухие ветви падают с большой высоты). В связи с большими затратами на опиловку деревьев достигающих высоты свыше 35 м. администрации поселения необходимо в бюджете поселения учитывать денежные средства на опиловку подобных деревьев. Высохшие деревья, которые произрастают на территории населенных пунктов,  увеличивают опасность возникновения пожаров. Поэтому администрации поселения необходимо производить скашивание травы и уничтожение очагов произрастания растений, вызывающих аллергическую реакцию.

Борщевик Сосновского с конца 70-х годов культивировался на территории поселения как перспективная кормовая культура. Посевы производились на полях, расположенных вблизи центральных усадеб бывших  сельскохозяйственных предприятий. Среди населённых пунктов поселения наиболее распространён борщевик в д.д. Старый Медведь, Верхний Прихон, Менюша, Ушно, Взъезды, с. Медведь. В последние годы борщевик перемещается на  приусадебные участки, владельцы которых не проживают на территории поселения или по каким-либо причинам не могут обрабатывать свои земельные участки.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с мероприятиями настоящей программы.

2. Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по трем показателям, по результатам исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении подпрограмм.

1) Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством  населенных пунктов.

В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на территории Медведского сельского поселения. В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций для решения существующих проблем.

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства населенных пунктов.

2) Анализ качественного состояния элементов благоустройства.

Наружное освещение: Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых домах населенных пунктов имеются светильники, которые не обеспечивают освещение территории. Таким образом, проблема заключается в реконструкции имеющегося освещения и установке дополнительных новых светильников по улицам населенных пунктов.

Озеленение: Существующие участки зеленых насаждений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения. Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой. В настоящее время на территории Медведского сельского поселения активно распространяется борщевик Сосновского, представляя серьезную опасность для здоровья населения. Борщевик произрастает в населённых пунктах, по обочинам дорог, вдоль линий электропередач.  В связи с сокращением площадей под сельскохозяйственные культуры, пашни и сенокосы, в последние пять лет наблюдается распространение борщевика Сосновского на землях сельскохозяйственного назначения. Суммарная площадь земель, засорённых борщевиком, составляет около 20 га. Борщевик очень устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет произрастание других видов растений, вытесняет естественную растительность, культурные насаждения,  затрудняет обработку земель, выделенных  для ведения личных подсобных хозяйств. Непринятие своевременных мер по борьбе с ним приведет к  увеличению засоренных борщевиком площадей, обострению экологической ситуации и росту затрат на борьбу с борщевиком более чем в два раза.

Содержание мест захоронения: На территории сельского поселения расположено 9 братских захоронений. Важными мероприятиями программы будут мероприятия по капитальному ремонту братских захоронений и внешнему благоустройству территории.

Колодцы: В населенных пунктах Медведского сельского поселения недостаточно централизованного водоснабжения, поэтому необходимо уделить внимание колодцам. Качество воды в колодцах должно соответствовать требованиям санитарных правил и норм. Мероприятия программы будут направлены на достижение результата по санитарно-техническому состоянию колодцев и качеству воды.

Прочие расходы по благоустройству населенных пунктов: Прочие мероприятия по благоустройству в населенных пунктах включают содержание территории населенных пунктов в надлежащем виде.

Эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения: Развитие сельскохозяйственного производства на территории Медведского сельского поселения зависит от рационального и эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения. Содействие в упрощении процедур оформления земель сельскохозяйственного назначения для собственников и землепользователей, признание прав муниципальной собственности невостребованных земельных участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения является составной частью в работе по освоению неиспользуемых сельскохозяйственных угодий.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Данная программа будет ориентирована на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Медведского сельского поселения:

- совершенствование эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов сельского поселения;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- развитие и поддержку инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организацию взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидации свалок бытового мусора.

На результат реализации программы могут повлиять риски, как внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя программы, так и внешние, наступление  которых  не зависит от действий исполнителя программы.

К внутренним рискам реализации программы относятся:

- низкая исполнительная дисциплина исполнителей программы;

- несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий программы;

- недостаточная оперативность корректировки хода реализации программы при наступлении внешних рисков реализации программы.

Мерами по управлению внутренними рисками реализации программы являются: детальное планирование хода реализации программы; оперативный мониторинг хода реализации программы; своевременная корректировка основных мероприятий и сроков их исполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

К внешним рискам реализации программы относятся:

- макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также с возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне реализации наиболее затратных мероприятий;

- операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой для реализации мероприятий программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов;

- техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования мероприятий программы в пользу других направлений развития сельского поселения и переориентации на ликвидацию последствий катастрофы;

- риски финансовой необеспеченности связаны с недостаточностью бюджетных средств на реализацию мероприятий программы. Эти риски могут привести к недостижению запланированных показателей, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей.

Мерами по управлению внешними рисками реализации программы являются: определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий программы; корректировка основных мероприятий программы и сроков их реализации; обеспечение эффективного целевого использования финансовых средств, в соответствии с определенными приоритетами.

3. Механизм управления реализацией муниципальной программы, который содержит информацию по осуществлению контроля за ходом ее выполнения

Механизм реализации программы включает в себя систему комплексных мероприятий, важными элементами которой являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей программы.

В связи с этим, Администрация Медведского сельского поселения ежегодно осуществляет контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий программы; соблюдением законодательства Российской Федерации при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ в сфере благоустройства; соблюдением финансовой дисциплины при финансировании работ; и оценивает эффективность реализации мероприятий программы.

В процессе реализации муниципальной программы Администрация сельского поселения вправе инициировать внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством - в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Администрация сельского поселения до 05 июля текущего года и до 01 февраля года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 5 к «Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации Медведского сельского поселения, их формирования и реализации», обеспечивает их согласование с Главой администрации Медведского сельского поселения, главным бухгалтером поселения.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

Главный бухгалтер администрации сельского поселения  представляет Главе  Администрации сельского поселения информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части финансового обеспечения муниципальных программ, в том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальных программ.

Общее руководство за реализацию мероприятий программы осуществляет Глава сельского поселения.

Контроль за целевым использованием выделенных бюджетных средств осуществляет главный бухгалтер Администрации сельского поселения.

4. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реали- зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финанси- рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Освещение улиц в Медведском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация подпрограммы «Освещение улиц в Медведском сельском поселении» | Администрация | 2014-2016 | 1.1.1.-1.1.3. | бюджет сельского поселения | 1422,3 | 1092,0 | 572,4 |
| 2. | Задача 2. Озеленение территории Медведского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация подпрограммы «Озеленение территории Медведского сельского поселения» | Администрация | 2014-2016 | 1.2.1.-1.2.13. | бюджет сельского поселения | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 3. | Задача 3. Содержание и благоустройство братских захоронений на территории Медведского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация подпрограммы «Содержание и благоустройство братских захоронений на территории Медведского сельского поселения» | Администрация | 2014-2016 | 1.3.1.-1.3.4. | бюджет сельского поселения | 40,0 | 50,0 | 60,0 |
| 4. | Задача 4. Колодцы Медведского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация подпрограммы «Колодцы Медведского сельского поселения». | Администрация | 2014-2016 | 1.4.1.-1.4.4. | бюджет сельского поселения | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 5. | Задача 5. Прочие мероприятия по благоустройству Медведского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству Медведского сельского поселения» | Администрация | 2014-2016 | 1.5.1.-1.5.5. | бюджет сельского поселения | 355,0 | 380,0 | 380,0 |
| 6. | Задача 6. Эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения в Медведском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация подпрограммы «Эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения в Медведском сельском поселении». | Администрация | 2014-2016 | 1.6.1. | бюджет сельского поселения | 40,0 | 40,0 | 40,0 |

|  | Приложение № 2 к постановлению Администрации Медведского сельского поселения от 18.12.2013 № 200 Приложение № 2 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации Медведского сельского поселения, их формирования и реализации |
| --- | --- |

Подпрограмма 1.

«Освещение улиц в Медведском сельском поселении»

муниципальной программы Администрации Медведского сельского поселения

«Благоустройство территории Медведского сельского поселения на 2014-2016 годы»

1. Исполнители подпрограммы: Администрация.

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

| N п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1 Освещение улиц в Медведском сельском поселении |  |  |  |
| 1.1. | Количество замененных ламп ДРЛ, шт. | 40 | 45 | 50 |
| 1.2 | Установка новых фонарей, шт. | 5 | 5 | 5 |
| 1.3. | Количество освещенных населенных пунктов, ед. | 25 | 25 | 25 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2016 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | бюджет сель- ского поселения | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | - | - | - | - | 1422,3 | 1422,3 |
| 2015 | - | - | - | - | 1092,0 | 1092,0 |
| 2016 | - | - | - | - | 572,4 | 572,4 |
| ВСЕГО | - | - | - | - | 3086,7 | 3086,7 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- совершенствование эстетического вида поселения в темное время суток, безопасность передвижения граждан.

Мероприятия подпрограммы

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реали- зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача Освещение улиц в Медведском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на коммунальные услуги за потребление электроэнергии (уличного освещения) | Администрация | 2014-2016 | 1.3. | бюджет поселения | 1292,3 | 952,0 | 422,4 |
| 1.2. | Техническое обслуживание сетей (уличного освещения) энергоснабжения | Администрация | 2014-2016 | 1.3. | бюджет поселения | 70,0 | 75,0 | 80,0 |
| 1.3 | Приобретение ламп ДРЛ, расходных материалов | Администрация | 2014-2016 | 1.1.-1.2. | бюджет поселения | 60,0 | 65,0 | 70,0 |

|  | Приложение № 3 к постановлению Администрации Медведского сельского поселения от 18.12.2013 № 200 Приложение № 2 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации Медведского сельского поселения, их формирования и реализации |
| --- | --- |

Подпрограмма  2.

«Озеленение территории Медведского сельского поселения»

муниципальной программы  Администрации Медведского сельского поселения «Благоустройство территории Медведского сельского поселения на 2014-2016 годы»

- Исполнители подпрограммы:

Администрация.

2. Задачи и целевые показатели  подпрограммы:

| N п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя |  |  | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 |  |  |  | 2016 |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |
| 1. | Задача 1 Спил и уборка аварийных и старых деревьев |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев с. Медведь, (ед.) |  |  | 10 | 12 |  |  |  | 16 |
| 1.2. | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев д. Менюша, д. Верхний Прихон, д. Закибье, (ед.) |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 |
| 1.3. | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев с. Медведь, Гражданское кладбище (ед.) |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 10 |
| 1.4. | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев д. Высоково, Гражданское кладбище (ед.) |  |  | 3 | - |  |  |  | - |
| 2. | Задача 2 Приобретение и посадка саженцев деревьев |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество приобретенных и посаженных деревьев с. Медведь (ед.) | 7 |  |  |  | 10 |  | 13 |  |
| 2.2 | Количество приобретенных и посаженных деревьев д. Менюша, д. Закибье, д. Большие Угороды (ед.) | 5 |  |  |  | 8 |  | - |  |
| 3. | Задача 3 Приобретение цветочных вазонов, закупка и посадка цветочного посадочного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество приобретенных цветочных вазонов (ед.) | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  |
| 3.2. | Количество приобретенного посадочного материала, (ед.) | 100 |  |  |  |  | 130 | 150 |  |
| 3.3. | Количество подвезенной плодородной земли, песка (т.) | 2 |  |  |  |  | - | 2 |  |
| 4. | Задача 4 Приобретение и содержание садового инвентаря, инструментов, садовой техники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество садового инвентаря (ед.) |  | 7 |  |  |  | 8 | 10 |  |
| 5. | Задача 5 Скашивание сорной растительности в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация и скашивание сорной растительности (работа по договорам, покупка бензина, ремонт триммера) с. Медведь (кв. м) |  | 1500 |  |  |  | 2000 | 2000 |  |
| 5.2. | Организация и скашивание сорной растительности около бесхозяйных зданий Медведского поселения (работа по договорам, покупка бензина, ремонт триммера) (кв. м) |  | 1000 |  |  |  | 1300 | 1500 |  |
| 6. | Задача 6. Уничтожение борщевика Сосновского |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Составление карты-схемы засоренности населенных пунктов борщевиком Сосновского, ед. |  | 25 |  |  |  | 25 | 25 |  |
| 6.2. | Обработанная площадь против борщевика Сосновского, га |  | 1,5 |  |  |  | 1,5 | 1,5 |  |

5. Сроки реализации муниципальной подпрограммы: 2014 -2016 годы.

6. Объемы и источники финансирования  подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | бюджет сельского поселения | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | - | - | - | - | 90,0 | 90,0 |
| 2015 | - | - | - | - | 90,0 | 90,0 |
| 2016 | - | - | - | - | 90,0 | 90,0 |
| ВСЕГО | - | - | - | - | 270,0 | 270,0 |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации  подпрограммы:

- изменение внешнего облика поселения;

-  улучшение санитарного и экологического состояния поселения;

-  устранение неблагоприятных ситуаций в результате вырубки аварийных  деревьев;

-  благоустройство и озеленение территории с целью удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания.

Мероприятия подпрограммы

| - № - п/п | - Наименование мероприятия | - Исполни- - тель | - Срок - реализации | - Целевой - показатель | - Источник - финансирования | - Объем финансирования по годам - (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - 2014 | - 2015 | - 2016 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - 1. Задача Спил и уборка аварийных и старых деревьев |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Организация спиливания и уборки деревьев - с. Медведь, | - Администрация | - 2014-2016 | - 1.1. | - бюджет - поселения | - 7,0 | - 8,0 | - 10,0 |
| - 1.2. | - Организация спиливания и уборки аварийных и сухих деревьев д. Менюша, д. Закибье, д. Верхний Прихон, | - Администрация | - 2014 -2016 | - 1.2. | - бюджет - поселения | - 4,0 | - 8,0 | - 12,0 |
| - 1.3. | - Организация, спиливания и уборки аварийных и сухих деревьев Гражданское кладбище с. Медведь | - Администрация | - 2014 -2016 | - 1.3 | - бюджет - поселения | - 10,0 | - 10,0 | - 10,0 |
| - 1.4. | - Организация, спиливание и уборка аварийных и сухих деревьев Гражданское кладбище д. Высоково | - Администрация | - 2014 -2016 | - 1.4 | - бюджет - поселения | - 3,0 | - - | - - |
| - 2. Задача Приобретение и посадка саженцев деревьев |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | - Разбивка мини-парка и посадка саженцев с. Медведь, ул. С.Куликова | - Администрация | - 2014 -2016 | - 2.1. | - бюджет - поселения | - 2,0 | - 2,0 | - 3,0 |
| - 2.2 | - Покупка и посадка саженцев деревьев - д. Менюша, д. Закибье., д. Большие Угороды | - Администрация | - 2014 -2016 | - 2.2. | - бюджет - поселения | - 2,0 | - 3,0 | - - |
| - 3. Задача Приобретение цветочных вазонов и закупка цветочного посадочного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 | - Приобретение декоративных вазонов | - Администрация | - 2014 -2016 | - 3.1. | - бюджет - поселения | - 6,0 | - 8,0 | - 5,0 |
| - 3.2 | - Покупка посадочного материала (цветы) | - Администрация | - 2014 -2016 | - 3.2. | - бюджет - поселения | - 2,0 | - 2,0 | - 2,0 |
| - 3.3 | - Подвоз плодородной земли, песка | - Администрация | - 2014 -2016 | - 3.3. | - бюджет - поселения | - 2,0 | - - | - 1,0 |
| - 4. Задача Приобретение и содержание садового инвентаря, инструментов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1 | - Приобретение садового инвентаря, инструментов: секаторов, лопат, граблей ит.д. - перчаток, лески для триммера. | - Администрация | - 2014 -2016 | - 4.1. | - бюджет - поселения | - 5,0 | - 5,0 | - 5,0 |
| - 5. Задача Скашивание сорной растительности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1 | - Скашивание сорной растительности в летний период ( работа по трудовым договорам, покупка бензина, ремонт триммера) | - Администрация | - 2014 -2016 | - 5.1. |  | - 9,0 | - 7,0 | - 6,0 |
| - 5.1 | - Скашивание сорной растительности в летний период (работа по трудовым договорам, покупка бензина, ремонт триммера) | - Администрация | - 2014 -2016 | - 5.2. | - бюджет - поселения | - 8,0 | - 7,0 | - 6,0 |
| - 6. | - Задача Уничтожение борщевика Сосновского на территории сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.1 | проведение обследования территории, скашивание, химическая обработка борщевика | - Администрация | - 2014 -2016 | - 6.1.-6.2. | - бюджет - поселения | - 30,0 | - 30,0 | - 30,0 |
|  | - Итого |  |  |  |  | - 90,0 | - 90,0 | - 90,0 |

|  | Приложение № 4 к постановлению Администрации Медведского сельского поселения от 18.12.2013 № 200 Приложение № 2 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации Медведского сельского поселения, их формирования и реализации |
| --- | --- |

Подпрограмма 3

«Содержание и благоустройство братских захоронений на территории Медведского сельского поселения»

муниципальной программы Администрации  Медведского сельского поселения

«Благоустройство территории Медведского сельского поселения на 2014-2016 годы»

1. Исполнители подпрограммы: Администрация.

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

| N п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 |  |  | 2016 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  |
| 1. | Задача 1 Ремонт братских захоронений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество отремонтированных братских захоронений (ед.) | 9 | 9 |  |  | 9 |  |  |  |
| 2. | Задача 2.Благоустройство территории братских захоронений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество братских захоронений, где проводились мероприятия по благоустройству (ед.) | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |
| 3. | Задача 3. Перезахоронение останков погибших в годы Великой Отечественной войны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество выкопанных могил с целью перезахоронения останков погибших в годы Великой Отечественной войны (ед.) | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 4. | Задача 4 Приобретение венков и цветов для возложения на митингах памяти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество приобретённых венков (ед.) | 12 |  |  | 12 | 12 |  |  |  |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2016 годы

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | бюджет сель- ского поселе- ния | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | - | - | - | - | 40,0 | 40,0 |
| 2015 | - | - | - | - | 50,0 | 50,0 |
| 2016 | - | - | - | - | 60,0 | 60,0 |
| ВСЕГО | - | - | - | - | 150,0 | 150,0 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

-комплексное решение проблем, связанных с благоустройством и ремонтом братских могил и воинских захоронений на территории поселения

Мероприятия подпрограммы

| - № - п/п | - Наименование мероприятия | - Исполни- - тель | - Срок - реализации | - Целевой - показатель | - Источник - финансирования | - Объем финансирования по годам - (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - 2014 | - 2015 | - 2016 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - 1. Задача 1. Ремонт братских захоронений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | - Ремонт братских захоронений | - Администрация | - 2014-2016 | - 1.1. | - бюджет - поселения | - 15,0 | - 20,0 | - 28,0 |
| - Задача 2.Благоустройство территории братских захоронений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | - Расчитска снега в зимнее время | - Администрация | - 2014-2016 | 2.1. | - бюджет - поселения | - 2,0 | - 3,0 | - 3,0 |
| - 2.2 | - Уборка листьев и сухой травы в осеннее и весеннее время | - Администрация | - 2014-2016 | 2.1. | - бюджет - поселения | - 2,0 | - 3,0 | - 3,0 |
| - 2.3. | - Обкос травы в летнее время | - Администрация | - 2014-2016 | 2.1. | - бюджет - поселения | - 2,0 | - 3,0 | - 3,0 |
| - 2.4 | - Обрезка кустов и опиливание деревьев на братских захоронениях | - Администрация | - 2014-2016 | 2.1. | - бюджет - поселения | - 3,0 | - 3,0 | - 3,0 |
| - Задача 3. Перезахоронение останков погибших в годы Великой Отечественной войны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 | - Подготовка, организация и проведение перезахоронения останков погибших в годы Великой Отечественной войны | - Администрация | - 2014-2016 | - 3.1 | - бюджет - поселения | - 4,0 | - 4,0 | - 6,0 |
| - Задача 4 Приобретение венков и цветов для возложения на митингах памяти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1 | - Организация и проведение митингов памяти | - Администрация | - 2014-2016 | - 4.1 | - бюджет - поселения | - 12,0 | - 14,0 | - 14,0 |

|  | Приложение № 5 к постановлению Администрации Медведского сельского поселения от 18.12.2013 № 200 Приложение № 2 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации Медведского сельского поселения, их формирования и реализации |
| --- | --- |

Подпрограмма 4.

«Колодцы Медведского сельского поселения»

муниципальной программы  Медведского сельского поселения « Благоустройство территории Медведского сельского поселения на 2014-2016 годы»

- Исполнители подпрограммы:

Администрация.

2. Задачи и целевые показатели  подпрограммы:

| N п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 |  |  | 2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |
| 1. | Задача 1 Ремонт или строительство колодезных домиков |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество отремонтированных или построенных колодезных домиков, (ед.) | 2 | 1 |  |  | 2 |  |
| 2. | Задача 2 Проведение санитарно-гигиенических исследований воды в колодцах |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество взятых проб и представленных протоколов лабораторных исследований (ед.) | 2 |  |  | 1 |  | 1 |
| 3. | Задача 4 Очистка и обработка колодца |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество очищенных и обработанных колодцев (ед.) | 1 |  | 3 |  | 1 |  |
| 4. | Задача 4 Приобретение колодезного инвентаря |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество приобретенного инвентаря (ведра, цепь) (ед.) | 4 |  |  | 4 | 4 |  |

5. Сроки реализации муниципальной подпрограммы: 2014 -2016 годы.

6. Объемы и источники финансирования  подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | бюджет сельского поселения | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | - | - | - | - | 30,0 | 30,0 |
| 2015 | - | - | - | - | 30,0 | 30,0 |
| 2016 | - | - | - | - | 30,0 | 30,0 |
| ВСЕГО | - | - | - | - | 90,0 | 90,0 |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации  подпрограммы:

- поддержание жизненного благосостояния населения;

- приведение санитарно-технического состояния общественных колодцев и качества воды в соответствие с требованиями санитарных правил и норм;

- повышение степени удовлетворенности населения качеством питьевой воды.

Мероприятия подпрограммы

| - № - п/п | - Наименование мероприятия | - Исполни- - тель | - Срок - реализации | - Целевой - показатель | - Источник - финансирования | - Объем финансирования по годам - (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - 2014 | - 2015 | - 2016 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - 1. Задача Ремонт, строительство колодезных домиков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Строительство и установка колодезного домика - с. Медведь, ул. Театральная, у дома №14 | - Администрация | - 2014 год | - 1.1. | - бюджет - поселения | - 10,0 | - - | - - |
| - 1.2. | - Строительство и установка колодезного домика - с. Медведь, пер. Военный, у д. №10 | - Администрация | - 2014 год | 1.1. | - бюджет - поселения | - 10,0 | - - | - - |
| - 1.3. | - Строительство и установка колодезного домика - д. Верхний Прихон, ул. Новая | - Администрация | - 2015 год | 1.1. | - бюджет - поселения | - - | - 10,0 | - - |
| - 1.4. | - Строительство и установка колодезного домика - д. Закибье, между домами № 90 и № 92 | - Администрация | - 2016 | 1.1. | - бюджет - поселения |  |  | - 10,0 |
| - 1.5 | - Ремонт или замена колодезного домика д. Старый Медведь, у д. №117 | - Администрация | - 2016 | 1.1. | - бюджет - поселения |  |  | - 10,0 |
| - 2. Задача Проведение санитарно-гигиенических исследований (пробы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | - Колодец д. Менюша, около церкви | - Администрация | - 2014 | - 2.1. | - бюджет - поселения | - 3,0 |  |  |
| - 2.2 | - Колодец д. Взъезды, между домами № 12 и № 14 | - Администрация | - 2015 | - 2.1. | - бюджет - поселения |  | - 3,0 |  |
| - 2.3. | - Колодец д. Верхний Прихон, ул. Новая | - Администрация | - 2016 | - 2.1. | - бюджет - поселения |  |  | - 3,0 |
| - 2.4 | - Колодец д. Большие Угороды, ул. Церковная, - у д. №34 | - Администрация | - 2014 | - 2.1. | - бюджет - поселения | - 3,0 |  |  |
| - 3. Задача Очистка и обработка колодца |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 | - Колодец д. Взъезды, между домами - № 12 и № 14 | - Администрация | - 2014 | - 3.1. | - бюджет - поселения | - 3,0 |  |  |
| - 3.2. | - Колодец д. Старый Медведь, у здания ФАПа | - Администрация | - 2016 | 3.1. | - бюджет - поселения |  | - 6,0 |  |
| - 3.3. | - Колодец д. Старый Медведь, у дома №117 | - Администрация | - 2015 | 3.1. | - бюджет - поселения |  | - 6,0 |  |
| - 3.4. | - Колодец д. Закибье, ул. Центральная, между домами № 90 и № 92 | - Администрация | - 2015 | 3.1. | - бюджет |  | - 4,0 |  |
| - 3.5. | - Колодец с. Медведь, Центральная площадь | - Администрация | - 2016 | 3.1. | поселения |  |  | - 6,0 |
| - 4. Задача Приобретение колодезного инвентаря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1 | - Приобретение колодезного инвентаря: ведро, цепь | - Администрация | - 2014-2016 годы | - 4.1. | - бюджет - поселения | - 1,0 | - 1,0 | - 1,0 |
|  | - Итого |  |  |  |  | - 30,0 | - 30,0 | - 30,0 |

|  | Приложение № 6 к постановлению Администрации Медведского сельского поселения от 18.12.2013 № 200 Приложение № 2 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации Медведского сельского поселения, их формирования и реализации |
| --- | --- |

Подпрограмма  5.

«Прочие мероприятия по благоустройству Медведского сельского поселения»

муниципальной программы  Администрации Медведского сельского поселения « Благоустройство территории Медведского сельского поселения на 2014-2016 годы»

1. Исполнители подпрограммы: Администрация

2. Задачи и целевые показатели  подпрограммы:

| N п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя |  | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 |  |  | 2016 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |
| 1. | Задача 1 Уборка территории поселения от мусора |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество привлеченных общественных рабочих, чел |  | 5 | 7 |  |  | 7 |
| 1.2. | Количество убранных несанкционированных свалок, ед. |  | 10 | 9 |  |  | 8 |
| 2. | Задача 2 Реализация мероприятий по очистке водоотводящих канав |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приведение водоотводящей канавы в удовлетворительное состояние, пог.м | 200 |  |  | 200 | 200 |  |
| 3. | Задача 3 Организация конкурса по благоустройству |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение конкурса по благоустройству | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 4. | Задача 4 Оснащение улиц указателями с названиями улиц и номерами домов |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Изготовление табличек, ед. | 50 |  |  | 70 | 80 |  |
| 5 | Задача 5 Содержание садовой техники |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Содержание и ремонт садовой техники, ед. | 2 |  |  | 2 | 3 |  |

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2014 -2016 годы.

6. Объемы и источники финансирования  подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | бюджет сельского поселения | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | - | - | - | - | 355,0 | 355,0 |
| 2015 | - | - | - | - | 380,0 | 380,0 |
| 2016 | - | - | - | - | 380,0 | 380,0 |
| ВСЕГО | - | - | - | - | 1115,0 | 1115,0 |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации  подпрограммы:

- улучшение санитарного и экологического состояния поселения;

- устранение неблагоприятных ситуаций в результате паводковых ситуаций;

- привлечение населения к проблемам благоустройства и озеленения территории.

Мероприятия подпрограммы

| - № - п/п | - Наименование мероприятия | - Исполни- - тель | - Срок - реализации | - Целевой - показатель | - Источник - финансирования | - Объем финансирования по годам - (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - 2014 | - 2015 | - 2016 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - 1. Задача Уборка территории поселения от мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Оплата по трудовым договорам общественным рабочим | - Администрация | - 2014 -2016 - годы | - 1.1 | - бюджет - поселения | - 70,0 | - 60,0 | - 60,0 |
| - 1.2. | - Оплата ООО «Доррос» за вывоз мусора | - Администрация | - 2014 -2016 - годы | - 1.2 | - бюджет - поселения | - 50,0 | - 50,0 | - 50,0 |
| - 1.3. | - Уборка несанкционированных свалок - (оплата по договорам) | - Администрация | - 2014 -2016 - годы | - 1.2 | - бюджет - поселения | - 40,0 | - 40,0 | - 40,0 |
| - 1.4. | - Мероприятия по уборке Гражданских кладбищ поселения | - Администрация | - 2014 -2016 - годы | - 1.2 | - бюджет - поселения | - 40,0 | - 40,0 | - 40,0 |
| - 2. Задача Реализация мероприятий по очистке водоотводящих канав |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | - Углубление водоотводящей канавы с укладкой грунта на брусвер канавы, вырубка кустов ул. Зеленая - пер. Военный, ул. Путриса - ул. Ручьевая с. Медведь | - Администрация | - 2014 -2016 - годы | - 2.1. | - бюджет - поселения | - 40,0 | - 40,0 | - 40,0 |
| - 2.2 | - Очистка водоотводящей канавы от деревьев, кустарника, укрепление дна водоотводящей канавы с. Медведь. ул. Ручьевая. | - Администрация | - 2014 -2016 - годы | - 2.1. | - бюджет - поселения | - 45,0 | - 60,0 | - 60,0 |
| - 3. Задача Организация конкурса по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 | - Организация конкурса | - Администрация | - 2014 -2016 - годы | - 3.1 | - бюджет - поселения | - 15,0 | - 15,0 | - 15,0 |
| - 4. Задача Оснащение улиц указателями с названиями улиц и номерами домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Приобретение указателей с названиями улиц и номерами домов | - Администрация | - 2014 -2016 - годы | - 4.1. | - бюджет | - 15,0 | - 15,0 | - 15,0 |
| - 5. Задача Содержание садовой техники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Приобретение ГСМ, расходного материала, ремонт техники (триммер, бензопила) | - Администрация | - 2014 -2016 - годы | - 5.1. | - бюджет - поселения | - 40,0 | - 40,0 | - 40,0 |
|  | - Итого |  |  |  |  | - 355,0 | - 380,0 | - 380,0 |

|  | Приложение № 7 к постановлению Администрации Медведского сельского поселения от 18.12.2013 № 200 Приложение № 2 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации Медведского сельского поселения, их формирования и реализации |
| --- | --- |

Подпрограмма 6.

«Эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения в  Медведском сельском поселении»

муниципальной программы Администрации Медведского сельского поселения

«Благоустройство территории Медведского сельского поселения на 2014-2016 годы»

1. Исполнители подпрограммы: Администрация.

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной подпрограммы:

| N п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1 Оформление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, переданных в долевую собственность граждан, в муниципальную собственность |  |  |  |
| 1.1. | Количество бывших сельскохозяйственных предприятий, по которым проведена процедура оформления земельных участков в муниципальную собственность | 1 | 1 | 2 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2016 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | бюджет сель- ского посе- ления | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | - | - | - | - | 40,0 | 40,0 |
| 2015 | - | - | - | - | 40,0 | 40,0 |
| 2016 | - | - | - | - | 40,0 | 40,0 |
| ВСЕГО | - | - | - | - | 120,0 | 120,0 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- признание права муниципальной собственности на невостребованные земельные участки, выделенные в счет невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения.

Мероприятия подпрограммы

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реали- зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача Оформление права муниципальной собственности на земельные участки, выделенные в счет невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение кадастровых работ на земельных участках, выделенных в счет невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения, признание права муниципальной собственности на земельные участки, выделенные в счет невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения | Администрация сельского поселения | 2014-2016 | 1.1 | бюджет поселения | 40,0 | 40,0 | 40,0 |