- Приложение № 5

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Медведского сельского поселения »

за 2023 год

Таблица 1

- Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Средства муниципального района |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе «Благоустройство Медведского сельского поселения », том числе: | 3851,0 | 3851,0 | 790,0 | 790,0 | 790,0 | 3061,0 | 3061,0 | 3061,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Уличное освещение Медведского сельского поселения» | 1636,4 | 1636,4 | 0 | 0 | 0 | 1636,4 | 1636,4 | 1636,4 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство Медведского сельского поселения» | 2214,6 | 2214,6 | 790,0 | 790,0 | 790,0 | 1424,6 | 1424,6 | 1424,6 | 0 | 0 |

Таблица 2

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории Медведского сельского поселения»

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |  | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма 1 « Уличное освещение Медведского сельского поселения» |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение ламп, расходных материалов | 2021-2025 | Приобретены электротовары Освоено 183,7 тыс. руб. |  |  |
| 1.2. | Текущее содержание системы уличного освещения (замена вышедших из стоя ламп, светильников) | 2021-2025 | Производилась замена и ремонт светильников, замена вышедших из строя ламп и других составляющих Освоено 535,3тыс. руб. |  |  |
| 1.3. | Оплата за потребление электроэнергии для нужд уличного освещения | 2021-2025 | Произведена оплата за потребление электроэнергии для нужд уличного освещения Освоено 910,0тыс. руб. |  |  |
| 1.4 | Сбор и утилизация ламп ДРЛ | 2021-2025 | Освоено 7,4 тыс. руб. |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство Медведского сельского поселения» |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание и благоустройство населенных пунктов поселения | 2021-2025 | Произведена уборка твердых коммунальных и бытовых отходов, уборка мусора, автотранспортные расходы, оплата по договорам общественных рабочих, окос территории, уборка веток Освоено 300,2 тыс. руб. |  |  |
| 2.2 | Проведение конкурса по благоустройству | 2021-2025 | Освоено 10,4 тыс. руб. |  |  |
| 2.3 | Скашивание, химическая обработка борщевика Сосновского, га | 2021-2025 | Проведено скашивание и химическая обработка борщевика Сосновского 8,0 га. Освоено 238 тыс. руб. |  |  |
| 2.4 | Создание, содержание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок | 2021-2025 | Окос территории, уборка мусора, ремонт и обустройство площадок, изготовление сметной документации освоено 50тыс. руб. |  |  |
| 2.5 | Содержание и благоустройство гражданских кладбищ | 2021-2025 | Произведены мероприятия по уничтожению вредителей, уборка мусора Освоено 85,4 тыс. руб. |  |  |
| 2.6 | Реализация проекта поддержки местных инициатив граждан села Медведь «Благоустройство гражданского кладбища села Медведь» I этап | 2022-2023 | Спил аварийных деревьев, планирование территории, установка туалета на территории гражданского кладбища с. Медведь Освоено 577,6 тыс. руб. |  |  |
| 2.7 | Реализация проекта местных инициатив граждан в сфере благоустройства | 2022 | ТОС «Зеленая усадьба»- организация благоустройства места отдыха (118,0), ТОС «Подгорное» ремонт полоскальни с.Медведь (120,0), ТОС «Деревенька» спил аварийных деревьев (130,0) Освоено 368,0 тыс. руб. |  |  |
| 2.8 | Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО | 2021-2025 | Вывоз мусора Освоено 197,3 руб |  |  |
| 2.9 | Создание и благоустройство воинских захоронений | 2021-2025 | Окос территории, уборка мусора, косметический ремонт захоронений Освоено 10,0 тыс. руб. |  |  |
| 2.10 | Приобретение, установка, содержание системы уличного видеонаблюдения. ед | 2023 | Приобретение, установка, содержание системы уличного видеонаблюдения с.Медведь Освоено 37,7 тыс. руб. |  |  |
| 2.11 | Благоустройство общественной территории протяженностью 122 м, площадью 488 кв.м. находящийся между ул. Совхозной и ул. Путриса с. Медведь, ед | 2022 | Благоустройство общественной территории протяженностью 122 м, площадью 488 кв.м. находящийся между ул. Совхозной и ул. Путриса с. Медведь, ед Освоено 340 тыс. руб. |  |  |

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица   3

Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей

муниципальной программы «Благоустройство территории Медведского сельского поселения»

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 « Уличное освещение Медведского сельского поселения» |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество освещенных пунктов, ед. | 25 | 25 | 25 |  |
| 1.2 | Общая протяженность освещения частей улиц, проездов, км | 45,7 | 45,7 | 45,7 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство Медведского сельского поселения» |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание и благоустройство населенных пунктах поселения, ед. | 25 | 25 | 25 |  |
| 2.2 | Скашивание, химическая обработка борщевика Сосновского, га | 8,0 | 12,2 | 12,2 | В 2023 году площадь обработки борщевика Сосновского увеличили на 4,2 га |
| 2.3 | Создание, содержание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок | 5,0 | 3 | 3 |  |
| 2.4 | Поддержка местных инициатив граждан | 3 | 3 | 3 |  |
| 2.5 | Содержание и благоустройство гражданских кладбищ | 6 | 6 | 6 |  |
| 2.6 | Уборка за год твердых коммунальных и бытовых отходов, тыс.м.куб. | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.7 | Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО | 5 | 7 | 7 |  |
| 2.8 | Содержание и благоустройство воинских захоронений на территории Медведского сельского поселения | 8 | 8 | 8 |  |
| 2.9 | Реализация проекта поддержки местных инициатив граждан села Медведь «Благоустройство гражданского кладбища села Медведь» I этап | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.10 | Количество граждан привлеченных к работе по благоустройству территорий общего пользования в целях предотвращения влияния ухудшения экологической ситуации на развитие отраслей экономики, чел. | 12 | 0 | 0 |  |
| 2.11 | Приобретение, установка, содержание системы уличного видеонаблюдения, | 0 | 2 | 2 |  |
| 2.12 | Благоустройство общественной территории протяженностью 122 м, площадью 488 кв.м. находящийся между ул. Совхозной и ул. Путриса с. Медведь, ед | 0 | 1 | 1 |  |

Исполнитель: заместитель Главы администрации                                 Н.А. Богданова

Согласовано:

Глава  сельского поселения:                                                                     И.Н. Павлова

Главный бухгалтер:                                                                                   И.А. Парехина

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000