- Приложение № 5

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Медведского сельского поселения »

за 2024 год

Таблица 1

- Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Средства муниципального района |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе «Благоустройство Медведского сельского поселения », том числе: | 2707,1 | 2707,1 | 464,7 | 464,7 | 464,7 | 2242,4 | 2242,4 | 2242,4 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Уличное освещение Медведского сельского поселения» | 1147,2 | 1147,2 | 0 | 0 | 0 | 1147,2 | 1147,2 | 1147,2 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство Медведского сельского поселения» | 1559,9 | 1559,9 | 464,7 | 464,7 | 464,7 | 1095,2 | 1095,2 | 1095,2 | 0 | 0 |

Таблица 2

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории Медведского сельского поселения»

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |  | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма 1 « Уличное освещение Медведского сельского поселения» |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение ламп, расходных материалов | 2021-2026 | Приобретены электротовары Освоено: 68,2 тыс. руб. |  |  |
| 1.2. | Текущее содержание системы уличного освещения (замена вышедших из стоя ламп, светильников) | 2021-2026 | Производилась замена и ремонт светильников, замена вышедших из строя ламп и других составляющих Освоено: 169,0 тыс. руб. |  |  |
| 1.3. | Оплата за потребление электроэнергии для нужд уличного освещения | 2021-2026 | Произведена оплата за потребление электроэнергии для нужд уличного освещения Освоено: 907,0 тыс. руб. |  |  |
| 1.4 | Сбор и утилизация ламп ДРЛ | 2021-2026 | Освоено: 3,0 тыс. руб. |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство Медведского сельского поселения» |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание и благоустройство населенных пунктов поселения | 2021-2026 | Произведена уборка твердых коммунальных и бытовых отходов, уборка мусора, автотранспортные расходы, оплата по договорам общественных рабочих, окос территории, уборка веток Освоено: 311,9 тыс. руб. |  |  |
| 2.2 | Скашивание, химическая обработка борщевика Сосновского, га | 2021-2026 | Проведено скашивание и химическая обработка борщевика Сосновского 4,5 га. Освоено: 114,6 тыс. руб. |  |  |
| 2.3 | Создание, содержание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок | 2021-2026 | Окос территории, уборка мусора, ремонт и обустройство площадок, изготовление сметной документации. Освоено: 50,3 тыс. руб. |  |  |
| 2.4 | Содержание и благоустройство гражданских кладбищ | 2021-2026 | Произведены мероприятия по уничтожению вредителей, уборка мусора. Освоено: 50,0 тыс. руб. |  |  |
| 2.5 | Реализация проекта поддержки местных инициатив граждан «Благоустройство гражданского кладбища в деревне Менюша» (I этап) | 2024 | Спил аварийных деревьев, планирование территории, благоустройство поклонного креста, установка туалета на территории гражданского кладбища д.Менюша Освоено: 322,7 тыс. руб. |  |  |
|  | Реализация проекта поддержки местных инициатив граждан «Приобретение уличного игрового оборудования д. Закибье, ул. Новая» |  | Приобретение и установка уличного детского игрового оборудования ул.Новая д.Закибье. Освоено: 225,6 тыс.руб. |  |  |
| 2.6 | Реализация проекта поддержки местных инициатив граждан на территории Новгородской области. в сфере благоустройства | 2024 | ТОС «Менюшская артель»- организация благоустройства «Сквера памяти» (120,0), ТОС «Виктория» спил аварийных деревьев (104,7) Освоено: 224,7 тыс. руб. |  |  |
| 2.7 | Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО | 2021-2026 | Вывоз мусора Освоено: 182 тыс.руб |  |  |
| 2.8 | Создание и благоустройство воинских захоронений | 2021-2026 | Окос территории, уборка мусора, косметический ремонт захоронений Освоено: 45,0 тыс. руб. |  |  |
| 2.9 | Приобретение, установка, содержание системы уличного видеонаблюдения. ед | 2024 | Приобретение, установка, содержание системы уличного видеонаблюдения с.Медведь Освоено: 33,1 тыс. руб. |  |  |

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица   3

Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей

муниципальной программы «Благоустройство территории Медведского сельского поселения»

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 « Уличное освещение Медведского сельского поселения» |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество освещенных пунктов, ед. | 25 | 25 | 25 |  |
| 1.2 | Общая протяженность освещения частей улиц, проездов, км | 45,7 | 45,7 | 45,7 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство Медведского сельского поселения» |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание и благоустройство населенных пунктах поселения, ед. | 25 | 25 | 25 |  |
| 2.2 | Скашивание, химическая обработка борщевика Сосновского, га | 12,2 | 5,5 | 5,5 |  |
| 2.3 | Создание, содержание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок | 3 | 1 | 1 |  |
| 2.4 | Поддержка местных инициатив граждан | 3 | 2 | 2 |  |
| 2.5 | Содержание и благоустройство гражданских кладбищ | 6 | 6 | 6 |  |
| 2.6 | Уборка за год твердых коммунальных и бытовых отходов, тыс.м.куб. | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.7 | Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО | 7 | 7 | 7 |  |
| 2.8 | Содержание и благоустройство воинских захоронений на территории Медведского сельского поселения | 8 | 8 | 8 |  |
| 2.9 | Реализация проекта поддержки местных инициатив граждан «Благоустройство гражданского кладбища в деревне Менюша» (I этап) | 0 | 1 | 1 |  |
| 2.10 | Реализация проекта поддержки местных инициатив граждан «Приобретение уличного игрового оборудования д. Закибье, ул. Новая» | 0 | 1 | 1 |  |
| 2.11 | Приобретение, установка, содержание системы уличного видеонаблюдения, | 2 | 1 | 1 |  |

Исполнитель: заместитель Главы администрации                                 Н.А. Богданова

Согласовано:

Глава  сельского поселения:                                                                     И.Н. Павлова

Главный бухгалтер:                                                                                   И.А. Парехина

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000