- Приложение № 5

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры на территории Медведского сельского поселения»

за 2023 год

Таблица 1

- Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры на территории Медведского сельского поселения» | 7179,8 | 7179,8 | 6431,4 | 6431,4 | 6431,4 | 748,4 | 748,4 | 748,4 | 0 | 0 |

Таблица 2

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры на территории Медведского сельского поселения»

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |  | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| Задача 1. «Ремонт уличной и дорожной сети на территории Медведского сельского поселения и искусственных сооружений на них» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт автомобильной дороги ул. Новая , д. Закибье, Медведского с/п , от д.3 до д.16 (160м, 640кв.м) | 2022-2026 | Выполнен ремонт асфальтового покрытия дороги ул. Новая , д. Закибье, Медведского с/п , от д.3 до д.16 (160м, 640кв.м) Освоено: 806,7 тыс. руб. |  |  |  |
| 1.2. | Ремонт автомобильной дороги ул.Колхозная с.Медведь Медведского с/п (653,9м, 3923,4 кв.м) |  | Выполнен ремонт асфальтового покрытия дороги ул.Колхозная с.Медведь Медведского с/п (653,9м, 3923,4 кв.м) Освоено: 5809,1 тыс. руб. |  |  |  |
| 1.3. | Проведения строительного контроля по ремонту автомобильной дороги с. Медведь, ул. Колхозная. |  | Выполнен строительный контроль по ремонту автомобильной дороги с. Медведь, ул. Колхозная. Освоено: 95 тыс. руб. |  |  |  |
| 1.4. | Изготовление и оценка смет | 2022-2026 | Выполнено изготовление и оценка смет Освоено: 79 тыс. руб. |  |  |  |
| Задача 2. «Содержание уличной и дорожной сети в Медведском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения в зимний период | 2022-2026 | Осуществлено содержание автомобильных дорог местного значения в зимний период Освоено: 383тыс. руб. |  |  |  |
| 2.2. | Содержание автомобильных дорог местного значения в летний период | 2022-2026 | Осуществлено содержание автомобильных дорог местного значения в летний период. Освоено: 7.0 тыс. руб. |  |  |  |

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица   3

Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей

муниципальной программы

«Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры на территории Медведского сельского поселения»

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Задача 1. «Ремонт уличной и дорожной сети на территории Медведского сельского поселения и искусственных сооружений на них» |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, м | 225 | 813,9 | 813,9 |  |
| 1.2 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог, кв. м | 900 | 4563,4 | 4563,4 |  |
| 2 | Задача 2. «Содержание уличной и дорожной сети в Медведском сельском поселении» |  |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям, км | 15,3 | 15,4 | 15,4 |  |

Исполнитель: заместитель Главы администрации                                Н.А. Богданова

Согласовано:

Глава  сельского поселения:                                                                      И.Н. Павлова

Главный бухгалтер:                                                                                     И.А. Парехина

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000