- Приложение № 5

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры на территории Медведского сельского поселения»

за 2024 год

Таблица 1

- Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры на территории Медведского сельского поселения» | 1591,5 | 1577,4 | 733,0 | 733,0 | 733,0 | 858,5 | 844,4 | 844,4 | 0 | 0 |

Таблица 2

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры на территории Медведского сельского поселения»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |  | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| Задача 1. «Ремонт уличной и дорожной сети на территории Медведского сельского поселения и искусственных сооружений на них» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт автомобильной дороги пер.Военный с.Медведь (356м, 1062кв.м) | 2022-2026 | Выполнен ремонт грунтового покрытия дороги пер.Военный с.Медведь, Медведского с/п (356м, 1062кв.м) Освоено: 648, 8 тыс. руб. |  |  |  |
| 1.4. | Изготовление и оценка смет | 2022-2026 | Выполнено изготовление и оценка смет Освоено: 43,1 тыс. руб. |  |  |  |
| Задача 2. «Содержание уличной и дорожной сети в Медведском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2,1, | Выравнивание гравийного покрытия с добавлением нового материала с.Медведь ул.С.Куликова(нижний хутор)( 313 м, 832,5 кв.м) | 2022-2026 | Выполнено выравнивание гравийного покрытия с добавлением нового материала с.Медведь ул.С.Куликова(нижний хутор)( 313 м, 832,5 кв.м) Освоено: 248,1 тыс. руб. |  |  |  |
| 2.2. | Содержание автомобильных дорог местного значения в зимний период | 2022-2026 | Осуществлено содержание автомобильных дорог местного значения в зимний период Освоено: 348,98тыс. руб. |  | Сумма потраченных средств из местного бюджета уменьшилась на 14,1 тыс.рублей в связи с погодными условиями (малое количество снеговых осадков в декабре 2024 года)+ |  |
| 2.3. | Содержание автомобильных дорог местного значения в летний период | 2022-2026 | Осуществлено содержание автомобильных дорог местного значения в летний период. Освоено: 288,4 тыс. руб. |  |  |  |

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица   3

Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей

муниципальной программы

«Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры на территории Медведского сельского поселения»

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Задача 1. «Ремонт уличной и дорожной сети на территории Медведского сельского поселения и искусственных сооружений на них» |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, м | 813,9 | 356 | 356 |  |
| 1.2 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог, кв. м | 4563,4 | 1062 | 1062 |  |
| 2 | Задача 2. «Содержание уличной и дорожной сети в Медведском сельском поселении» |  |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям, км | 15,4 | 15,4 | 15,4 |  |

Исполнитель: заместитель Главы администрации                                Н.А. Богданова

Согласовано:

Глава  сельского поселения:                                                                      И.Н. Павлова

Главный бухгалтер:                                                                                     И.А. Парехина

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000